## Slide 1
Comité de Pilotage du jeudi 12 janvier 2012
Comité de Pilotage
« Application ORIAS»
Le jeudi 12 janvier 2012
Notes: 1
1

## Slide 2
Sommaire
1 – Activité depuis le dernier Comité du 23/11/2011
Comité de Pilotage du jeudi 12 janvier 2012
5 – Casier judiciaire
2 – Retour sur les faits marquants
3 – Renouvellement 2011 / 2012
7 – Prochain Comité de Pilotage
6 – Plan de charge 2012
4 – Paiements par CB
Notes: 2
2

## Slide 3
Activité depuis le dernier Comité
du 23 Novembre 2011
  Mises en production
    4 Livraisons en décembre (correction « envoi de mail », « numéro de contrat XLSX », « date de période renouvellement en masse »)
    3 Livraisons début janvier (Augmenter les traces de paiement et remettre l’URL des retours Mercanet en mode «http »)
  Anomalies / Demandes d’intervention en Base de Données
    18 Livrées
    2 En attente de livraison
    2 Tickets « fil rouge » de suivi (Réintégration des paiements / Suivi des actions sur les paiements)
    2 Ticket en attente de retour (Affichage « Removing » / Maj. GF pour renouvellement de masse)
  Demandes d’évolution
    7 Livrées
    1 Evolution numéro de Siren: chiffrée à 0,75 jour
    1 En attente de retour (Mandant palliatif)
    2 En cours de recette (Anonymisation – Purge)
  Maintenance préventive
    1 Livrée (Vérification de bon achèvement des renouvellement en masse)
Comité de Pilotage du jeudi 12 janvier 2012
Notes: 3
3

## Slide 4
Activité depuis le dernier Comité
du 23 Novembre 2011
  Evolution du nombre d’ouverture d’anomalies
    Juillet 8 Anomalies
    Août 3 Anomalies
    Septembre 5 Anomalies
    Octobre 1 Anomalie
    Novembre 7 Anomalies
    Décembre 13 Anomalies
Comité de Pilotage du jeudi 12 janvier 2012
Notes: 4
4

## Slide 5
Retour sur les faits marquants
  Mails non envoyés par l’application (ACAM / Création de compte)
    Lié au passage en https
    Corrigé
  Renouvellement à 30€ / une journée de décalage sur le début des périodes de renouvellement
    Anomalie historique
    Corrigé
  Erreur intégration fichiers XLSX si le numéro de contrat n’est pas numérique
    Corrigé
Comité de Pilotage du jeudi 12 janvier 2012
Notes: 5
5

## Slide 6
Retour sur les faits marquants
  Dépôt du fichier CGPA
    Laborieux mais réalisé dans les temps
    Site Orias toujours disponible
  La Garantie Financière n’est pas mise à jour dans la fiche de la catégorie lors des renouvellements en masse
    Anomalie Historique
    Attente de précisions pour mise en place du correctif (Script vs IHM)
  Ralentissement du site orias le 04/01/2012
    Trop grosse charge sur le serveur de basse de données
    Paramétrage du nombre de connexions maximal à la BDD (450 au lieu de 75)
    Lié au nombre de personnes travaillant sur le site
Comité de Pilotage du jeudi 12 janvier 2012
Notes: 6
6

## Slide 7
Paiements par CB
  Paiements non reçus
    Mise en place préventive d’un batch pour repérer les paiements manquants dès la réception du premier fichier Mercanet (avant même que ne soit signalée la première anomalie)
    Création d’un batch de rapprochement (BDD Orias / fichier Mercanet) et de correction des paiements. Le batch fournit aussi les remboursements à effectuer avec les coordonnées des intermédiaires
    Situation saine à J+1
    Anomalie terminée le 11/01/2012
  Actions pour la résolution de l’anomalie
    Vérifications des logs d'erreur au niveau du glassfish
    Ajout de traces lorsque la servlet qui reçoit les retours "Mercanets" détecte des erreurs
    Communications avec Mercanet « Problème réseau »
    Ajout de traces à l'entrée dans la servlet qui reçoit les retours Mercanets
    Communications avec Mercanet. « Problème https »
    Arrêt de la translation des URLS de http -> https pour les retours mercanet.
    Vérifications des logs d'erreur au niveau de l'apache. Rien
    Passage du niveau de log de l'apache à "debug". Test arrêté, l'espace disque quasi saturé
    Activation de log pour tracer les requêtes entrantes sur le proxy
    Utilisation d’outils de profiling avancés
Comité de Pilotage du jeudi 12 janvier 2012
Notes: 7
7

## Slide 8
Comparatif Renouvellement 2011 / 2012
  Indisponibilité des serveurs « Renouvellement 2011 »
    17/12/2010 15h00 -> 15h15
    20/12/2010 11h15 -> 11h30
    10/01/2011 11h26 -> 11h50
  Indisponibilité des serveurs « Renouvellement 2012 »
    03/01/2012 16h15 -> 16h37 (Ajout d’une nouvelle règle Nagios)
  2011 vs 2012 en quelques chiffres
    Renouvellements 21 700  25 400 +14%
    Renouvellements par dépôt de fichiers 3 800  5 200 +27%
    Renouvellements RC par dépôt de fichiers 13 850  13 100 - 6%
    Renouvellements GF par dépôt de fichiers 14 100  14 400 + 2%
    Paiements par CB 5 300  6 300 +15%
Comité de Pilotage du jeudi 12 janvier 2012
Notes: 8
8

## Slide 9
Casier Judiciaire
  Tous les développements sont finis et livrés selon de planning
    IHM – « Interrogation des demandes de casier judiciaire»
    IHM « Détail d’une demande de casier judiciaire »
    Batch « Sélection des demandes de casier judiciaire »
    Batch « Qualité des données »
    Batch « Envoi des fichiers de demandes de casier judiciaire »
    Batch « Traitement des réponses du casier judiciaire »
    Batch « Renvoi des demandes de casier judiciare »
  Livrés en production
    IHM – « Interrogation des demandes de casier judiciaire»
    IHM « Détail d’une demande de casier judiciaire »
    Batch « Sélection des demandes de casier judiciaire »
    Batch « Qualité des données »
Comité de Pilotage du jeudi 12 janvier 2012
Notes: 9
9

## Slide 10
Plan de Charge 2012
A votre écoute
Comité de Pilotage du jeudi 12 janvier 2012
Notes: 10
10

## Slide 11
Prochain Comité de Pilotage
A votre disposition
Comité de Pilotage du jeudi 12 janvier 2012
Notes: 11
11